**26. Nóvember 2019**

Hópurin hittist 12:20 eftir fyrirlestur.

Markmið dagsins er:

Laga use cases og fækka notendahópum í samræmi við það sem var talað um í fyrirlestri.

Bæta við kröfulistann B kröfum og use cases fyrir þær.

Erum að reyna ná í hina 2 í hópnum.

Dagslok:

Náðum að klára notendahópana, kröfulistann og use cases.

Fengum svar frá einum aðila í hópnum sem tilkynnti okkur að hún myndi ekki vera með.

**27. Nóvember 2019**

Hópurinn hittist 11:49.

Markmið dagsins er:

Byrja á klasariti.

Reyna að gera og klára happy path fyrir wireframe notkunartilvik

Gera nytsemiskröfur fyrir notkunartilvik

Dagslok:

Náðum að klára wireframes og happy path fyrir notkunartilvik (flow chart)

Náðum líka að klára nytsemiskröfur

Methods fyrir Presentation layer komið

**28. Nóvember 2019**

Hópurinn hittist 12:00

Markmið dagsins er:

Útbúa nýtt wireframe eftir notendaprófanir

Ný happy paths fyrir gömlu notkunartilvikin á nýju wireframes

Klára klasaritið

Reyna að klára stöðurit

Dagslok:

Kláruðum öll markmið dagsins

**29. Nóvember 2019**

Hópurinn hittist klukkan 12:30

Markmið dagsins:

Byrja á og klára hönnunarskýrsluna

**2. desember 2019**

Hópurinn hittis kl 13:00

Markmið dagsins:

Byrja á beinagrindum klasa úr klasariti.

Skipuleggja vikuna.

Klárað beinagrind klasa og skipulagt vikuna betur.

**3. desember 2019**

Hópurinn hittist kl 10:00

Klára models. Ná að lista upp alla flugmenn, alla flugþjóna (skipt í flokka), alla áfangastaði.. Reyna síðan að klára sem mest af get info föllum.

Lok dags:

Models kláruð. flugmenn og flugþjónar komið(hægt að birta bara flugmenn og bara flugþjóna). Hægt að lista niður allar flugvélar. Það eina sem er eftir að búa til í get föllum er get flights og get voyages.

Ákveðið var að búa til voyages úr textafile sem er inniheldur allar flugferðir, bæði þær sem eru liðnar og upcoming.

**4. desember 2019**

Hópurinn hittist kl 9:00

Markmið dagsins:

Ná allavega einu create falli t.d. búa til starfsmann eða destination. Fá einhverja virkni í dag. Skoða show föllin, komast af stað með þeim. sem dæmi show employee.

Dagslok:

Markmiðum náð, erum komnir með þrjú create föll. Komnir af stað með show föllin.

**5.desember 2019**

Hópurinn hittis kl 11:00

Markmið dagsins:

Skipta kóðanum upp, vorum einungis með þrjú skjöl og ætlum að skipta honum upp í mörg skjöl sem er mun viðráðanlegra. Markmið dagsins er að klára það og halda allri virkni kóðans inni.

Dagslok:

Náðum markmiðum okkar.

**6.desember 2019**

Hópurinn hittist kl 10:30.

Markmið dagsins:

Klára öll create föllin. Byrja á update föllunum og komast eitthvað áfram með það.

Skipuleggja næstu viku.

Dagslok:

Kláruðum create föllin.

Komumst vel á veg með update föllin.

Náðum að skipuleggja vikuna vel.

**9. desember 2019**

Hópurinn hittist kl 11:00

Markmið dagsins:

Implementa daytime og skoða hvernig við birtum flugvélar og starfsmenn sem eru lausir á ákveðnum tímapunkti. Klára öll update föllin og klára validating föll sem eru eftir. Dagurinn verður nýttur í að binda saman lausa enda. Á morgun förum við að vinna í birtingu UI.

Dagslok:

Daytime komið.

Birting flugvéla og starfsmanna komið.

Náðum ekki alveg að klára update föllin.

**10.des**

Við fórum heim um hádegi og plönuðum að vinna að viðmóti heima. Óveður 😊

**11.des**

Hópurinn hittist kl 11:00

Markmið dagsins:

BUGFIXES, halda áfram að tengja saman viðmótið.

Dagslok:

Löguðum helstu villur og tengdum næstum allt viðmótið.

**12.des**

hópurinn hittist um 9

markmið dagsins:

Klára forritið, klára myndbandið :D

Dagslok:

Forritið klárað mestmegnis.

Viðmótið allt tengt.

Mynband byrjað og næstum klárað.

**13.des**

Hópurinn hittist um 9.

Markmið dagsins:

Laga skýrslu.

Bæta inn réttu flugnúmerakerfi sem gleymdist

Klára myndbandið

Klára að renna yfir forritið í leit að villum

Dagslok:

Allt komið 😊